Project Internet of Things: A.J. van der Werf B.V.

Plan van aanpak

Docent: Maybel Wolfrat
Team: D3
Teamleden: Stijn Vos, Matthijs Borkhuis, Brent Oldenbeuving, Qiwei Lei

Inhoud

Het project	3

De opdrachtgever	3

De opdracht	3

Planning	4

Aanpak	6

Daily standups	6

Team-afspraken	6

Omgaan met ervaringsverschillen	6

Sprint schema	7

Projectadministratie	7

Planbord	7

Documentatie	7

Requirementsproducten	8

Storypoints verdelen	8

Het product	9

Requirements	10

MoSCoW prioritering	10

Must Have	10

Should have	10

Could have	11

Won't have	11

# Het project

## De opdrachtgever

Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. is een hoveniersbedrijf die zich specialiseert in het onderhouden van gazonnen, groengebied, en gemeentegrond.

De opdrachtgever werkt d.m.v. onderhoudscontracten met gemeenten om bepaalde gebieden op een bepaalde standaard te houden.

Het bedrijf werkt veel met mensen die een verstandelijke beperking hebben, en dus is het belangrijk dat het apparaat ook makkelijk bediend kan worden door mensen met een beperking.

## De opdracht

De opdrachtgever wil graag een apparaat die bij kan houden hoe hoog het gras is op moment van maaien, en na het maaien ook de hoogte van het gras registreert.

Deze data moet worden verwerkt in een dashboard, waarmee de opdrachtgever vervolgens kan bepalen of het veld te vroeg, te laat, of op tijd is gemaaid. Het doel is hiermee kosten en CO2 uitstoot te beperken.

Aangezien de opdrachtgever al werkt met bepaalde kaartsoftware (arcGIS), is het gewenst om daarmee een integratie te hebben.

# Planning

| Kwartaal 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WK | Workshop | Coaching | Project sessie (vrijdagochtend) | Beoordeling |
| 7 | Project Skills |  | Planning (dinsdag) |  |
| 8 | Project Skills | Scrum Master class | Requirements Sessie, Retrospctive, Sprintplanning |  |
| VAKANTIE |  |  |  |  |
| 10 | Pico controller |  |  |  |
| 11 | Pico controller |  | DEMO 1, Retrospective, Sprintplanning | Scrum |
| 12 | Pico controller | Retrospective |  |  |
| 13 | GIT | Scrum Master class | DEMO 2, Retrospective, Sprintplanning | Scrum |
| 14 | GIT | Retrospective |  |  |
| 15 | (tentamenweek) |  | DEMO 3, Retrospective, Sprintplanning | Product |
| 16 |  |  | Peer Assessments | Peer Assessments |

| Kwartaal 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WK | Workshop | Coaching | Project sessie (vrijdagochtend) | Beoordeling |
| 17 | Planning & Control | Scrum Master class | DEMO 4, Retrospective, Sprintplanning |  |
| VAKANTIE |  |  |  |  |
| 19 | Planning & Control, Testen |  |  |  |
| 20 | Datavisualisatie |  |  |  |
| 21 | Datavisualisatie |  | DEMO 5, Retrospective, Sprintplanning | Scrum |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  | Scrum Master class | DEMO 6, Retrospective, Sprintplanning | Scrum |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 | (tentamenweek) |  | DEMO 7, Retrospective, Sprintplanning | Product |
| 26 |  |  |  | Peer assessments |

# Aanpak

Hier staan de gemaakte afspraken voor het project.

We werken volgens de scrum methode, met 2 weken per sprint.

We gaan eerst de requirements bepalen, daarna volgt een meeting met de opdrachtgever. In de requirements wordt bepaald welke tools en software we nodig hebben.

Het is belangrijk dat de opdrachtgever meerdere demo’s te zien krijgt. Zo kan de opdrachtgever feedback geven en is er nog tijd om het product aan te passen aan de wens van de opdrachtgever.

## Daily standups

De scrum master organiseert elke dag dat we met het project bezig zijn een daily standup van maximaal 15 minuten.

De scrum master doet een rondje door de groep, waarop ieder teamlid even kort vertelt waar hij mee bezig is, en of hij ergens tegenaan loopt.

De daily standups worden gedocumenteerd in een apart word-document genaamd Daily Standups.

## Team-afspraken

We spreken af dat er voor elke wijziging of feature in de software een nieuwe branch wordt aangemaakt. Als de taak is afgerond moet je aan een teamlid vragen om de code te reviewen d.m.v. een pull-request.

Daarnaast is de product owner de eindverantwoordelijke voor beslissingen over de ontwikkeling. We spreken af dat we het laatste woord van de product owner respecteren.

## Omgaan met ervaringsverschillen

Om te voorkomen dat de één heel veel taken op zich neemt en ver vooruit gaat werken, spreken we af dat degene die voorop zijn eigen taken uitloopt proactief teamleden probeert te helpen. Dit kan door even te vragen hoe ver iemand is, en te helpen wanneer iemand moeite heeft of achterloopt met een taak.

## Sprint schema

| Team: | D3 |  |
| --- | --- | --- |
| Periode | Scrum Master | Product Owner |
| Sprint 0 | Qiwei en Sydney | Stijn |
| Sprint 1 | Brent | Matthijs |
| Sprint 2 | Stijn | Sydney, Qiwei |
| Sprint 3 | Matthijs | Brent |

## Projectadministratie

Bespreek hoe je zorgt dat je projectadministratie (scrumboard, stand-up logs, actiepunten retro) transparant is voor je tutor.

Alles wordt volgens de afspraken onder het kopje Documentatie gedocumenteerd en bijgehouden. Daarnaast worden dit gedeeld met de docent (Maybel Wolfrat).

### Planbord

Het planbord wordt bijgehouden d.m.v. GitHub Projects. Die is te vinden onder het “projects” tabje van de GitHub repository.

Scrum-meetings zoals daily standups en retrospectives worden als kaartje op het planbord gezet.

Alle kaartjes, user stories, activiteiten krijgen een kaartje met een datum, categorie, en voor user stories ook een MoSCoW prioritering.

### Documentatie

Documentatie wordt op GitHub bewaard en geüpload onder een documentatie rij en documentatie kaartjes. Daarin staat documentatie geüpload als bijlage.

Elk onderwerp krijgt een eigen document als volgt:

- Scrum master planning & afspraken (dit document)

- Daily standups document

- Testplan -en resultaten

- User stories

Als het project klaar is worden eindversies van de documenten ook op GitHub gezet onder /docs

Repository (GitHub):  <plaats link hier>
Planbord (GitHub Projects): <plaats link hier>
Documentatie (OneDrive): <plaats link hier>

## Requirementsproducten

Bedenk welke requirementsproducten je wilt gaan gebruiken (userstories, epics, storyboard, kwaliteitscriteria, DOD, DOF, non-functional requirements). Let er wel op dat deze binnen de scrum methodiek moeten passen.

- MoSCoW prioritering

- User stories

- Spike user stories

- Definition of Done (DoD)

- Non-functional requirements

## Storypoints verdelen

Verdeel m.b.v. scrum poker (op te halen in de docentenkamer)

# Het product

Het product wordt in ieder geval een prototype van het apparaat.

We willen een Raspberry Pico (microcontroller) gebruiken om hoogte-data van het gras op te meten, tevens zit hier een GPS bij zodat de hoogtes van het gras wordt gebonden aan een locatie.

Hiervoor gaan wij gebruiken:
- Raspberry Pico (uit de hanze IOT kit)
- Time-of-flight sensoren om de hoogte van het gras te meten.
- Evt een calibratie-knop om te calibreren voor de hoogteinstelling van de maaier.

3D-geprint doosje waar die in kan.

Ook komt er een web-based dashboard waarin de verkregen data terug te zien is.
Hoe gebeurt dat?
- Als het apparaat weer in de buurt komt van de loods, verbindt deze weer met de Wi-Fi die daar beschikbaar is. Vervolgens wordt data verstuurd naar een API-endpoint van het dashboard. De microcontroller verstuurt verkregen informatie en haalt evt. Informatie weer op (zoals bijv, coordinaten van maaivelden, etc.)

# Requirements

## Epics

● - Meten/Data Verzamelen

Hoe het syateem grasdata gaat verzamelen en metingen uitvoert.

● - Data-Opslag en Verwerking

Hoe het systeem gemeten data opslaat en doorstuurt.

● - Routeplanning

Hoe de route van de maaimachine wordt bepaald.

● - Weergave voor gebruikers

Hoe het systeem data toont aan de machinist en/of opdrachtgever.

● - Bestendigheid

Hoe het systeem bestendig wordt voor weeromstandigheden, verschillen in terrein en trillingen.

| Requirement | Beschrijving | Story-nr. |
| --- | --- | --- |
| ● Sensor die grashoogte meet | Het systeem moet beschikken over een sensor die de hoogte van gras kan meten. | 01 |
| ● Meten in mm | De sensor moet metingen uitvoeren en opslaan in millimeters. | 02 |
| ● Bestand tegen regen/vuil en trillingen | De sensor moet blijven functioneren tijdens natte, vuile en trillingsrijke omstandigheden. | 03 |
| ● Meten tijdens beweging | De sensor moet metingen kunnen uitvoeren terwijl de maaimachine in beweging is. | 04 |
| ● Automatische metingen | Het systeem moet zelfstandig metingen uitvoeren zonder handmatige invoer. | 05 |
| ● Data van sensor ontvangen | De software moet data van de sensor kunnen ontvangen. | 06 |
| ● Data doorsturen naar software | De sensor moet meetgegevens automatisch doorsturen naar de gekoppelde software. | 07 |
| ● Data opslaan in database | De software moet ontvangen data opslaan in een database. | 08 |
| ● Metingen koppelen aan locatie | De software moet metingen kunnen koppelen aan geografische locaties. | 09 |
| ● Data registreren in ArcGIS | De software moet locaties (en eventueel grashoogte) kunnen registreren en visualiseren binnen de ArcGIS-omgeving. Zo kan de opdrachtgever snel verifiëren waar gemaaid is. | 10 |
| ● Te vroeg/te laat maaien bepalen | Het systeem moet op basis van historische en actuele meetdata kunnen bepalen of gras op een bepaald moment te vroeg of te laat gemaaid wordt volgens ingestelde drempelwaarden. | 11 |
| ● Efficiënte maairoute berekenen | Het systeem moet op basis van locatie- en meetdata een efficiënte route kunnen voorstellen voor het maaien van gebieden. | 12 |
| ● Optimale maairoute berekenen | De software moet verschillende route-opties kunnen berekenen en de meest optimale route selecteren op basis van ingestelde criteria (bijv. afstand of tijd). | 13 |
| ● Route aanpassen op nieuwe data | Het systeem kan bestaande maairoutes automatisch herberekenen wanneer nieuwe meetdata beschikbaar komt. | 14 |
| ● Continu meten | De sensor kan in plaats van intervalmetingen continu data verzamelen en registreren voor hogere nauwkeurigheid. | 15 |
| ● Historische data vergelijken | Het systeem kan gebruikers de mogelijkheid bieden om meetdata van verschillende tijdsperiodes met elkaar te vergelijken. | 16 |
| ● Handmatige invoer van meetgegevens | Het systeem zal geen functionaliteit ondersteunen waarbij gebruikers handmatig grashoogtes of meetwaarden invoeren. | 17 |
| ● Handmatige routeplanning | Het systeem zal geen functionaliteit bieden waarmee gebruikers zelf handmatig maairoutes kunnen intekenen. | 18 |
| ● Ondersteuning voor offline gebruik | Het systeem zal geen functionaliteit bieden voor gebruik zonder actieve netwerkverbinding. |  |

## MoSCoW prioritering

### Must Have

| Requirement | Beschrijving | Story-nr. |
| --- | --- | --- |
| Sensor die grashoogte meet | Het systeem moet beschikken over een sensor die de hoogte van gras kan meten. | 01 |
| Meten in mm | De sensor moet metingen uitvoeren en opslaan in millimeters. | 02 |
| Bestand tegen regen/vuil en trillingen | De sensor moet blijven functioneren tijdens natte, vuile en trillingsrijke omstandigheden. | 03 |
| Meten tijdens beweging | De sensor moet metingen kunnen uitvoeren terwijl de maaimachine in beweging is. | 04 |
| Automatische metingen | Het systeem moet zelfstandig metingen uitvoeren zonder handmatige invoer. | 05 |
| Data van sensor ontvangen | De software moet data van de sensor kunnen ontvangen. | 06 |
| Data doorsturen naar software | De sensor moet meetgegevens automatisch doorsturen naar de gekoppelde software. | 07 |
| Data opslaan in database | De software moet ontvangen data opslaan in een database. | 08 |
| Metingen koppelen aan locatie | De software moet metingen kunnen koppelen aan geografische locaties. | 09 |
| Data registreren in ArcGIS | De software moet locaties (en eventueel grashoogte) kunnen registreren en visualiseren binnen de ArcGIS-omgeving. Zo kan de opdrachtgever snel verifiëren waar gemaaid is. | 10 |

### Should have

| Requirement | Beschrijving | Story-nr. |
| --- | --- | --- |
| Te vroeg/te laat maaien bepalen | Het systeem moet op basis van historische en actuele meetdata kunnen bepalen of gras op een bepaald moment te vroeg of te laat gemaaid wordt volgens ingestelde drempelwaarden. | 11 |
| Efficiënte maairoute berekenen | Het systeem moet op basis van locatie- en meetdata een efficiënte route kunnen voorstellen voor het maaien van gebieden. | 12 |
| Optimale maairoute berekenen | De software moet verschillende route-opties kunnen berekenen en de meest optimale route selecteren op basis van ingestelde criteria (bijv. afstand of tijd). | 13 |

### Could have

| Requirement | Beschrijving | Story-nr. |
| --- | --- | --- |
| Route aanpassen op nieuwe data | Het systeem kan bestaande maairoutes automatisch herberekenen wanneer nieuwe meetdata beschikbaar komt. | 14 |
| Continu meten | De sensor kan in plaats van intervalmetingen continu data verzamelen en registreren voor hogere nauwkeurigheid. | 15 |
| Historische data vergelijken | Het systeem kan gebruikers de mogelijkheid bieden om meetdata van verschillende tijdsperiodes met elkaar te vergelijken. | 16 |

### Won't have

| Requirement | Beschrijving |  |
| --- | --- | --- |
| Handmatige invoer van meetgegevens | Het systeem zal geen functionaliteit ondersteunen waarbij gebruikers handmatig grashoogtes of meetwaarden invoeren. | 17 |
| Handmatige routeplanning | Het systeem zal geen functionaliteit bieden waarmee gebruikers zelf handmatig maairoutes kunnen intekenen. | 18 |
| Ondersteuning voor offline gebruik | Het systeem zal geen functionaliteit bieden voor gebruik zonder actieve netwerkverbinding. |  |