# Daily standups IOT1

Docent: Maybel Wolfrat
Team: D3
Teamleden: Stijn Vos, Matthijs Borkhuis, Brent Oldenbeuving, Qiwei Lei, Sydney Slijfer

# Over dit document

In dit document worden alle daily standups gedocumenteerd voor het IOT project.

# Sprint 1

Daily Standup: 03-03-2026 (Sprint 1)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

Nog niks.

Wat gaan we doen:

De opdracht uitgebreid doorlezen om te weten te komen wat het nou precies inhoudt en wat we moeten doen.

Zijn er blokkades?

Voorlopig niet.

Daily Standup: 05-03-2026 (Sprint 1)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

Onderzoek gedaan over wat we moeten doen in deze sprint.

Wat gaan we doen:

Onderzoek doen naar verschillende sensoren en bevestigingsmethodes.

Zijn er blokkades?

Voorlopig niet.

Daily Standup: 06-03-2026 (Sprint 1)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

Onderzoek gedaan over een paar sensoren, voordelen/nadelen bovenhalen.

We hebben betere info nodig voor onderzoek in bevestigingsmethodes.

Wat gaan we doen:

Verder met onderzoek.

Zijn er blokkades?

Voorlopig niet.

Daily Standup: 9-03-2026 (Sprint 1)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

Verder gegaan met onderzoek.

Wat gaan we doen:

Beslissen wat voor sensoren we gaan gebruiken.

Zijn er blokkades?

Gebeurt niet genoeg.

Daily Standup: 11-03-2026 (Sprint 1)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

Verder gegaan met onderzoek. Tot conclusie gekomen van de Tof sensor.

Wat gaan we doen:

Sensoren eventueel bestellen, verdiepen in hoe de code eruit moet zien.

Zijn er blokkades?

Moet eerder worden aangegeven als mensen niet bij afspraken komen.

Daily Standup: 12-03-2026 (Sprint 1)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

Beetje onderzoek gedaan in de code.

Wat gaan we doen:

Bespreken hoe we de eerste demo gaan doen.

Zijn er blokkades?

Voorlopig niet.

# Sprint 2

Daily Standup: 17-03-2026 (Sprint 2)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

De demo geëvalueerd en ons plan daarop aangepast.

Voorbereid op de sprintplanning door te kijken wat we willen opnemen.

Wat gaan we doen:

De code werkend krijgen om zo de data te ontvangen die de ToF genereerd.

Een begin maken aan het ontwerp van de behuizing.

Zijn er blokkades?

N.V.T.

Daily Standup: 23-03-2026 (Sprint 2)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

Code opgesteld die de Raspberry Pi Pico controller, met behulp van een sensor, metingen kan laten uitvoeren voor de demo van deze week.

Gewerkt aan een model voor een omhulsing en bevestiging van de sensor aan het systeem.

Wat gaan we doen:

Voorbereid op de sprintplanning door alvast te kijken naar requirements die we kunnen oppakken in de sprint.

Informeren naar het bestellen van materiaal voor de demo via Wijmar.

Dit materiaal zo snel mogelijk laten bestellen.

Zijn er blokkades?

We weten op dit moment niet precies hoe je materiaal via Wijmar bestelt.

Daily Standup: 24-03-2026 (Sprint 2)

Deelnemers: Brent, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

Voorbereid op de sprintplanning door alvast te kijken naar requirements die we konden oppakken in de sprint.

Sensoren besteld via Wijmar, deze zijn inmiddels binnengekomen.

Wat gaan we doen:

Stijn en Brent: Een demo in elkaar zetten met behulp van de Raspberry Pi Pico controller die een meting kan geven.

Sydney: Het scrumboard verfijnen door nog even goed de epics op te stellen.

Zijn er blokkades?

De demo maakt net als ons project gebruik van een Time of Flight. Deze moet gesoldeerd worden indien mogelijk. Dit kan hopelijk gedaan worden in de Hanze Makerspace.

Daily Standup: 25-03-2026 (Sprint 2)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

Een demo in elkaar zetten met behulp van de Raspberry Pi Pico controller die een meting kan geven.

Wat gaan we doen:

Finaliseren van het opzetten van een Flask server voor de demo, met nodige troubleshooting.

Testen van de sensor voor de demo.

Zijn er blokkades?

Blokkades komen hopelijk tot licht bij troubleshooting.

Daily Standup: 26-03-2026 (Sprint 2)

Deelnemers: Brent, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

Het maken van een fysieke demonstratie van de sensor voor de demo van morgen.

Het scrumboard bijgewerkt met fatsoenlijke Epics.

Finaliseren van het opstellen van een Flask server voor de demo.

Wat gaan we doen:

Brent en Stijn: Bespreken wat we willen laten zien tijdens de demo.

Testen van de sensor voor de demo.

Voor Sydney en Qiwei: Inlezen van de sensorcode voor de demo.

Materiaal klaar maken voor de demo.

Demo uitvoeren.

Zijn er blokkades?

Gelezen data moet nog kunnen worden verstuurd vanaf de Raspberry Pi Pico controller.

Daily Standup: 27-03-2026 (Sprint 2)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

Brent en Stijn: Bespreken wat we willen laten zien tijdens de demo.

Testen van de sensor voor de demo.

Voor Sydney en Qiwei: Inlezen van de sensorcode voor de demo.

Materiaal klaargemaakt voor de demo.

Demo uitgevoerd (positieve feedback!)

Wat gaan we doen:

Aan de hand van de demo: Feedback noteren.

Voor de sprintplanning op maandag: Lokaal afhuren, bij voorkeur B0.27.

Voor de sprintplanning op maandag: Bevestigen welke requirements we gaan oppakken.

Voor de sprintplanning op maandag: Taakverdeling opstellen.

Voor de retrospective op maandag: Nadenken over min- en pluspunten.

Zijn er blokkades?

N.V.T.

# Sprint 3

Daily Standup: 30-03-2026 (Sprint 3)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

Alvast nagedacht over plus- en minpunten voor de retrospective.

Voorbereid op de sprintplanning door te kijken wat we willen opnemen.

Requirements bekijken: welke kunnen we opnemen in sprint 3?

Wat gaan we doen:

Retrospective uitvoeren, aan de hand van deze retrospective bepalen wat in de Sprintplanning doen.

Zijn er blokkades?

N.V.T.

Daily Standup: 31-03-2026 (Sprint 3)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

Aan de hand van de demo: Feedback noteren.

Voor de sprintplanning op maandag: Lokaal afhuren, bij voorkeur B0.27.

Voor de sprintplanning op maandag: Bevestigen welke requirements we gaan oppakken.

Voor de sprintplanning op maandag: Taakverdeling opstellen.

Voor de retrospective op maandag: Nadenken over min- en pluspunten.

Wat gaan we doen:

Aan de hand van het sensorsysteem dat we hebben ontwikkeld voor de demo, gaan we nu met onze definitieve ToF sensor werken aan het eindproduct.

Bezig met GPS van de sensor.

Soldeerwerk, de sensor moet gesoldeerd worden. Dit kan in de MakerSpace.

Alvast nadenken over wat verwerkt moet worden in het User Interface-dashboard.

Zijn er blokkades?

N.V.T.

Daily Standup: 01-04-2026 (Sprint 3)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

Nagedacht over een User Interface voor de machinist van de maaimachine.

-Wat moet hierin verwerkt worden? Welk format? Templates?

Aan de hand van het sensorsysteem dat we hebben ontwikkeld voor de demo, hebben we met onze definitieve ToF sensor richting het eindproduct gewerkt.

Bezig geweest met GPS van de ToF sensor.

Soldeerwerk, sensorenonderdelen gesoldeerd.

Wat gaan we doen:

Verder conceptualiseren van het User Interface, eventueel een schets maken.

-Referentiemateriaal gebruiken voor de UI, b.v templates op Figma of vergelijkbare sites.

-Onderzoeken hoe ArcGis geintegreerd gaat worden in de UI.

-Dit alles aan de hand van de antwoorden op een mail naar Van der Werf.

Epics toevoegen aan GitHub, deze staan nu alleen in Jira.

Onderzoek over drivers van de ToF sensor.

-huidige drivers werken niet, uitzoeken waarom.

Zijn er blokkades?

We wachten op dit moment op weerwoord van Van der Werf over wat ze in het dashboard verwerkt willen zien worden.

Daily Standup: 06-04-2026 (Sprint 3)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Gewerkt aan het User Interface, schets gemaakt. En een duidelijk voorbeeld gemaakt in google sketchup voor de demo.

- Epics toevoegevoegd aan GitHub.

- Uitgezogd waarom de Tof niet werkt.

Wat gaan we doen:

- De Tof werkend krijgen.

- De GPS uitlezen.

- Eventueel beginnen aan front-end dashboard.

Zijn er blokkades?

Erg druk door bepaalde deadlines/ toetsen sommige tickets zullen niet kunnen worden opgepakt.

Daily Standup: 7-04-2026 (Sprint 3)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Tof werkend gekregen

- GPS werkend gekregen

- Documentatie GPS en Dashboard

Wat gaan we doen:

- Tof koppelen aan database

- Begin maken aan de presentatie voor demo 3

Zijn er blokkades?

De GPS heeft moeite met goede signalen versturen, al helemaal binnen.
hier moet een andere antenne voor komen.

Daily Standup: 9-04-2026 (Sprint 3)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Tof gekoppeld aan de database d.m.v Flask server

Wat gaan we doen:

- Presentatie klaar maken voor demo 3, inclusief wie welke slides doet.

Zijn er blokkades?

N.V.T.

Daily Standup: 13-04-2026 (Sprint 4)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Presentatie klaargemaakt voor demo 3.

- Demo uitgevoerd, feedbacck ontvangen + inzicht op andere teams

Wat gaan we doen:

- Sprintplanning voor sprint 4 opstellen

Zijn er blokkades?

N.V.T.

Daily Standup: 15-04-2026 (Sprint 4)

Deelnemers: Brent, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Sprintplanning gedaan voor sprint 4

Wat gaan we doen:

- Behuizing van het systeem moet verder uitgewerkt worden en eventueel geprint worden

- Document van de sprintplanning moet naar Maybel.

Zijn er blokkades?

Geen beschikking tot de tot dusver gemaakte behuizing.

Daily Standup: 17-04-2026 (Sprint 4)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Gekeken naar aanpassingen voor de omhulsing en bevestiging van het systeem

- Document sprintplanning afgeleverd

Wat gaan we doen:

- Dashboard uitwerken, local host

- ToF code updaten voor gebruik in het dashboard.

Zijn er blokkades?

N.V.T.

Daily Standup: 20-04-2026 (Sprint 4)

Deelnemers: Brent, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- ToF code aangepast

- Dashboard: html pagina's gemaakt

Wat gaan we doen:

- Dashboard: integratie van ArcGis onderzoeken

- Behuizing: Is geprint, het systeem zit waarschijnlijkniet secuur in het omhulsel, we moeten eventueel lassen, of lijmen in het ergste geval na het printen.

Zijn er blokkades?

De behuizing leent zicht niet goed voor laswerk, en lijmen is waarschijnlijk niet verstandig i.v.m vocht.

Daily Standup: 22-04-2026 (Sprint 4)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Verder gewerkt aan html voor het dashboard

- Integratie van ArcGis onderzocht

- Behuizing: geprobeerd om het breadboard vast te lassen aan de behuizing

Wat gaan we doen:

- Nieuw model ontwikkelen voor de behuizing.

- Kaart in dashboard verwerken, misschien eerst placeholder

Zijn er blokkades?

N.V.T.

Daily Standup: 23-04-2026 (Sprint 4)

Deelnemers: Brent, Stijn, Sydney, Qiwei, Matthijs

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Gekeken naar eventuele aanpassingen aan het 3d model van de behuizing.

Wat gaan we doen:

- Alles klaar maken voor de demo: showcase van het dashboard dusver, eventueel de geupdate ToF code, en het model van de behuizing (printen is nu te laat).

Zijn er blokkades?

N.V.T

Daily Standup: 29-04-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei (online)

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Demo van sprint 4 bijgewoond, feedback genoteerd

Wat gaan we doen:

- Sprintplanning voor sprint 5, prioriteiten opstellen

- Afspreken wat we na de vakantie allemaal voor elkaar moeten hebben.

- Sprintplanning afleveren

Zijn er blokkades?

N.V.T.

Daily Standup: 04-05-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Sprintplanning voor sprint 5 opgezet.

Wat gaan we doen:

- Alles gereed maken voor het testen op vrijdag, de bevestiging moet op de maaimachine kunnen.

- Metingen op de webapp kunnen zien

Zijn er blokkades?

Behuizing blijft een issue, het materiaal is waarschijnlijk zwak en past niet perfect op het breadboard.

Daily Standup: 06-05-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Nieuw model voor de behuizing gemaakt voor het testen

- Gewerkt aan een live server

Wat gaan we doen:

- Behuizing uitprinten

- Verder werken aan het dashboard

Zijn er blokkades?

De behuizing is mogelijk niet optijd volledig uitgeprint.

Daily Standup: 07-05-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Stijn, Sydney, Qiwei, Matthijs

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Nieuw model laten uitprinten van de behuizing, deze is nog niet klaar.

Wat gaan we doen:

- Het lijkt er op dat de behuizing niet op tijd klaar zal zijn, we moeten z.s.m  aanpassingen maken aan ons prototype om toch iets op te kunnen leveren.

- Alles verder klaar maken voor het testen, bv. live server

Zijn er blokkades?

Er is onduidelijkheid over de tijdsduur van het 3d-printen

Daily Standup: 11-04-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- We kwamen erachter dat we niet hoefden te testen of uberhaupt een demo hadden.

- We hebben hierdoor wel een verder ontwikkeld dashboard en behuizing

Wat gaan we doen:

- Nieuwe behuizing ophalen van het 3d-printen

- Verder werken aan het dashboard, ArcGis

Zijn er blokkades?

Er zijn nog altijd twijfels over het materiaal van de behuizing.

Daily Standup: 13-05-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Stijn, Sydney, Qiwei, Matthijs

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Nieuwe behuizing opgehaald bij de MakerSpace

Wat gaan we doen:

- Het breadboard moet stevig in de behuizing, deze kan gelijmd of anders vastgemaakt worden aan de onderkant.

Zijn er blokkades?

N.V.T

Daily Standup: 18-05-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Nieuwe behuizing opgehaald

- Gekeken hoe het breadboard in de behuizing kan gaan passen

Wat gaan we doen:

- Behuizing : Lijmen indien mogelijk

- Documentatie op orde maken

Zijn er blokkades?

Onzeker of lijmen de ideale optie is.

Daily Standup: 13-05-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Stijn, Sydney, Qiwei, Matthijs

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Nieuwe behuizing opgehaald bij de MakerSpace

Wat gaan we doen:

- Het breadboard moet stevig in de behuizing, deze kan gelijmd of anders vastgemaakt worden aan de onderkant.

Zijn er blokkades?

N.V.T

Daily Standup: 18-04-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Nieuwe behuizing opgehaald

- Gekeken hoe het breadboard in de behuizing kan gaan passen

Wat gaan we doen:

- Behuizing : Lijmen indien mogelijk

- Documentatie op orde maken

Zijn er blokkades?

Onzeker of lijmen de ideale optie is.

Daily Standup: 20-05-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Behuizing: lijmen wilde niet lukken.

- Documentatie opgeschoond.

Wat gaan we doen:

- Onderzoeken hoe we de behuizing klaarmaken, als het breadboard niet goed past gaat hij kapot door trillingen

- Behuizing moet ook nog waterbestendig worden gemaakt

- -Dashboard verder updaten

- Presentatie voor demo

Zijn er blokkades?

N.V.T

Daily Standup: 21-05-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Voorbereiden op de demo van vrijdag

- Layout van dashboard opgesteld met HTML

Wat gaan we doen:

- Algemeen voorbereiden op de demo

- Presentatie afmaken

- Rollen verdelen voor presenteren van demo

- Behuizing eventueel tonen ondanks dat het niet af is(?)

Daily Standup: 26-05-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Stijn, Sydney, Qiwei, Matthijs

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Demo uitgevoerd, feedback en wensen genoteerd

- Behuizing aangepast , breadbord zit nu in de behuizing

- Dashboard layout klaargemaakt voor presenteren, routes zijn incompleet

Wat gaan we doen:

- Testen of behuizing het breadbord kan behouden bij trillingen

- Routes voor het dashboard maken, en werkende inlogfunctie

Zijn er blokkades?

N.V.T

Daily Standup: 27-05-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Behuizing testen: deze houdt het breadbord niet bij extreme trillingen. Hij is losgekomen bij het testen

Wat gaan we doen:

- Behuizing bewerken, lijmen?

- Documentatie op orde maken

Zijn er blokkades?

Onzeker of lijmen de ideale optie is.

Daily Standup: 28-05-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Stijn, Sydney, Qiwei, Matthijs

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Documentatie compleet gemaakt: daily stand-ups, sprintreviews etc.

Wat gaan we doen:

- Data van de sensor op het dashboard laten verschijnen.

- Lijmen/bewerken van behuzing?

Zijn er blokkades?

N.V.T

Daily Standup: 02-06-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

Wat gaan we doen:

- Behuizing afmaken

- Vestiging op behuizing zetten

Zijn er blokkades?

N.V.T

Daily Standup: 03-06-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Behuizing verder ontwikkeld

- Vestiging op behuizing gezet(?)

Wat gaan we doen:

- Dashboard klaarmaken om te tonen voor demo

- Behuizing testbaar maken voor demo

Zijn er blokkades?

N.V.T

Daily Standup: 04-06-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Klaargemaakt voor demo van vrijdag

Wat gaan we doen:

- Presentatie maken voor demo

- Dashboard moet nog af, inlogfucnties en routes

- Behuizing?

Zijn er blokkades?

N.V.T

Daily Standup: 09-06-2026 (Sprint 6)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Demo, feedback genoteerd

- Gesprek met Maybel

Wat gaan we doen:

- Dashboard moet omgegooid worden om alle gevraagde aspecten te bevatten.

- Huidige status van behuziing onbekend, nieuw model maken, deze uiterst deze week uitprinten

- Concentreren op overdraagbaarheid

- Documentatie op orde

- Eindsprint.

Zijn er blokkades?

N.V.T

Daily Standup: 10-06-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Dashboard: Loginfucntie compleet, registratie compleet

- Layout van vorig dashboard gebruikt: nieuw dashboard ontwikkeld

- Live server opgezet.

- Database verbonden aan de website.

- Gewerkt aan documentatie

Wat gaan we doen:

- Aan assistenten in de MakerSpace vragen naar tips voor onze nieuwe behuizing en vestiging

- Model voor behuizing ontwikkelen en uitprinten

- Kijken naar hoe kaarten verwerkt kunnen worden in het dashboard.

Zijn er blokkades?

Wachttijden van de MakerSpace kunnen uitschieten ivm drukte.

Daily Standup: 11-06-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Aan assistenten in de MakerSpace gevraagd naar tips voor onze nieuwe behuizing en vestiging

- Model voor behuizing ontwikkeld en opgestuurd naar MakerSpace

- Gekeken naar hoe kaarten verwerkt kunnen worden in het dashboard.

Wat gaan we doen:

- API van ArcGis in het dashboard verbindne

- Dashboard heeft codefouten die weggewerkt moeten worden

- Verzoek om te printen van MakerSpace in de gaten houden, op tijd vaststellen of deze op tijd klaar zal zijn.

Zijn er blokkades?

N.V.T

Daily Standup: 18-06-2026 (Sprint 5)

Deelnemers: Brent, Matthijs, Stijn, Sydney, Qiwei

Wat hebben we de vorige keer gedaan:

- Dashboard: Loginfunctie compleet, registratie compleet

- Layout van dashboard: nieuw dashboard ontwikkeld

- Live server opgezet.

- Database verbonden aan de website.

- Kaarten verwerkt in het dashboard

- Velden verwerkt in Dashboard

- Datavisualisatie aangepast voor betere rapportage.

- Oud model van behuzing aangepast, bevestiging toegevoegd

- Bevestiging getest en demoklaar

- Gewerkt aan documentatie: daily stand-ups, sprintreviews en backlog compleet.

Wat gaan we doen:

- Presentatie maken voor de demo van morgen

- Nieuw dashboard presenteren

- Behuizingssysteem testen.

- Afsluiten van het project IOT II.

Zijn er blokkades?

N.V.T